**REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE**

**Honneur – Fraternité – Justice**

****

**Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement**

**Plan prévisionnel de passation des marchés de l’aDministration centrale actaulise pour l’année 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Réalisations envisagées** | **Source de financement** | **Type de marché** | **Mode de passation** | **Date prévue de lancement de la procédure de sélection** | **Date prévue d’attribution du contrat** | **Date prévue de démarrage des prestations** | **Date prévue d’achèvement des prestations** |
| Direction de l’hydraulique DH |
| 1 | Réalisation des forages d’exposition (BI) | Etat | travaux | AON | avril | juin | juin | novembre |
| 2 | Réalisation des AEP(BI) | Etat  | travaux | AON | avril | juin | juin | novembre |
| 3 | Evaluation du projet  | AFD | Prestations  | Fixé par la convention | Mai  | juin | juillet | Décembre 2024 |
| 4 | Réalisation des forages | AFD | travaux | Fixé par la convention  | Avril  | Avril  | Mai  | Mars 2022 |
| 5 | Réalisations des pompages d’essai sur forages existants  | AFD | Travaux | Fixé par le convention  | Avril  | Avril  | Mai  | Juillet  |
|  |
| 6 | Réalisation des AEP | AFD /Etat | Travaux  | Fixé par le convention  | Juin  | Juin  | Juillet  | Juillet 2023 |
| 7 | Avis à manifestation d’intérêt pur le recrutement d’un consultant (bureau d’étude ) pour la réalisation d’étude techniques détaillées d’aménagement hydraulique et hydroagricole des bassin versants de karakoro, de Niordel et de Gharfa | Etat | Prestations intellectuelles  | AON | Avril  | Avril  | mai | juillet |
| Direction de l’assainissement |
| 8 | Elaboration des schémas directeurs d’assainissement pour les villes de Sélibabiy Tidjikdja et Atar  | Budget d’investis sement | Service  | AOI | Juill-21 | Sept-21 | Déc-21 | Juin 2022 |
| 9 | Promotion de l’assainissement familial et construction des toilettes dans les lieux publics | Budget d’investis sement | Travaux  | AON | Avr-21 | Mai-21 | Juin-21 | Oct-2022 |
| 10 | Réalisation de 80 blocs de latrines publiques (écoles et postes de sante) | Budget d’investis sement travaux  | Travaux  | AON | Avr-21 | Mai-21 | Juin-21 | Oct-21 |
| 11 | Etudes (a) SDA-APS-APD,(B) Études EIES.et (C)élaboration de documents juridiques  | BAD | SEVICES Consultants  | AOI | Septembre  | Décembre 2021  | Janvier 2022 | 18 mois  |
| 12 | Diagnostic des flux de paiement Elaboration d’inclusion financier  | BAD | SEVICES Consultants | AOI | Novembre  | Janvier 2022 | Février 2022 | 6 mois  |
|  Direction de l’Hydrologie et des Barrages  |
| 13 | La réalisation de travaux d’AEP des zones rurales de l’Aftout Echargui en deux lots distincts.  | RIM/FADES  | Travaux | AAOI | Septembre | Novembre | Novembre | Juillet 2023 |

Le Secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement

 MADY TALEB