TERMES DE REFERENCES

RECRUTEMENT D’UN CABINET POUR ETUDE ET SUIVI DE LA REALISATION DE DEUX DIGUES A AIN RAMDAN ET A YENGUI LEKSAR DANS LA MOUGHTAA DE TEMBEDRA

## CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Projet Khaïma, mis en œuvre par le consortium Gret-Tenmiya-Ecodev dans le Hodh El Chargui vise, à travers une approche intégrée, à apporter des solutions à échelle humaine aux problèmes identifiés par les populations bénéficiaires, en se fondant sur les opportunités de la zone. L'approche de résolution des problèmes est structurée autour de la création de conditions propices à un développement rural économique et social, inclusif et durable dans les Moughataa de Djiguenni et de Timbedra (12 communes dont 3 frontalières avec le Mali), avec une importance centrale accordée à l'appui aux dynamiques agro-pastorales. Le projet, financé par la Fondation Facilité Sahel.

Après un processus de diagnostics villageois communautaire, il a été identifié un paquet d’activités intégrant des actions de mobilisation des ressources en Eau afin de contribuer à résoudre les problèmes d’accès à l’eau pour les usages productifs, rencontrés par les populations des villages concernés. L’une des actions de désenclavement concerne les localités de Ain Ramdan et Yengui Leksar.

Le choix de cette intervention découle d’un ensemble de problèmes rencontrés par les populations du village concerné. Les pluies, très déficitaires dans cette localité, et la faible quantité d’eau tombant se dissipent rapidement, soit par ruissellement, soit par infiltration rapide dans le sol, soit encore par évaporation. Cette problématique perdure en raison de l’absence d’infrastructures permettant la mobilisation de l’eau de surface pour répondre aux besoins agricoles et pastoraux. Cette situation crée un manque d’accès à l’eau pour les populations résidentes et entraîne une compétition intense pour l’accès aux points d’eau souterraine. Ainsi, des conflits surviennent entre pasteurs et agriculteurs, chacun cherchant à satisfaire ses besoins en eau.

Au-delà des conflits générés par cette compétition pour les ressources en eau souterraine, il est important de souligner que cette situation contribue régulièrement à l’insécurité alimentaire dans la région, faute de points d’eau de surface nécessaires pour le développement d’exploitations agricoles d’appoint.

Face à cette situation, les populations ont vivement exprimé leur demande pour la réhabilitation de digues à vocation agropastorale. Les digues, à vocation agricole et pastorale, permettront aux résidents des localités concernées de valoriser le potentiel agro-pastoral, contribuant ainsi à réduire de manière substantielle les problèmes d’insécurité alimentaire et à générer des revenus financiers endogènes. Cette zone aménagée attirera également des populations venant de différentes régions géographiques, faisant de cette infrastructure un véritable pôle de développement économique et de cohésion sociale.

Dans la perspective de répondre à cette sollicitation des communautés concernées, l’ONG ECODEV envisage le recrutement d’un cabinet pour la réalisation d’Avant-Projet Détaillé (APD) afin de mieux dimensionner les besoins.

Les présents termes de référence sont élaborés pour cadrer la réalisation des APD préalables à la réhabilitation de 2 Digues dans les localités de Yengui Leksar et de Ain Ramdan. L’APD sera assorti d’un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) et le suivi post APD des travaux y relatifs sera également externalisé.

## OBJECTIFS

Les objectifs assignés à la présente prestation sont :

- Evaluer les causes de dégradations (existantes ou à venir du fait du vieillissement ou d’un défaut d’entretien), les solutions techniques pour renforcer les capacités de rétention d’eau et le fonctionnement des ouvrages,  le matériel (profil et quantification du matériel à utiliser), les éléments financiers (Evaluer les coûts de réalisation des ouvrages à mettre en œuvre), le dispositif de maintenance (existant en terme de gestion, dispositif de maintenance à promouvoir…)

- Concevoir une modélisation (plans et spécifications techniques) de l’ouvrage et

- Assurer le suivi/contrôle de la réalisation post-étude de la digue .

Il s’agira également d’approfondir (maintenir ou abandonner certaines options) l’Avant-Projet Sommaire élaboré et soumis à la validation de la Fondation Facilité Sahel pour le passage du bLoc 1 au bloc 2 du projet.

Plus spécifiquement, il s’agira :

- Dimensionner les ouvrages sur la base d’un diagnostic et d’études spécifiques (sol, hydraulique, matériaux, espaces, besoins productifs……);

- Evaluer les coûts détaillés des ouvrages, établir les devis quantitatifs, les devis estimatifs des matériaux et matériels à mobiliser et mettre en œuvre ;

- Concevoir les documents graphiques (plans, coupes, schémas) des ouvrages ;

- Elaborer une description chronologique (prescriptions techniques) des travaux à mettre en place intégrant les rôles des intervenants.

- Faire une planification (calendrier prévisionnel) réaliste de la durée de réalisation des travaux

- Assurer l’élaboration des documents de référence pour la passation des marchés

- Evaluer le dispositif de maintenance des ouvrages et proposer des pistes de solutions pour la maintenance à échelle locale.

- Assurer le suivi technique de la réalisation des travaux des ouvrages.

## RESULTATS ATTENDUS

Les résultats attendus à l’issue de la prestation sont :

- Les digues sont dimensionnées sur la base d’études spécifiques des sites (sol, hydraulique, matériaux, espaces, besoins productifs……) ;

- Les coûts détaillés des ouvrages sont fournis, les devis quantitatifs et les devis estimatifs des matériaux et matériels à mobiliser et mettre en œuvre sont établis.

- Des plans et coupes sont élaborés permettant de faire des devis quantitatifs et estimatifs

- Une description chronologique de la nature des matériaux, des travaux y compris les rôles des intervenants est fournie

- Un rapport d’étude APD est disponible

- Un Dossier d’appel d’offres est disponible

- Le suivi technique post-étude des travaux est assuré.

## METHODOLOGIE DE L’ETUDE

La démarche méthodologique est à proposer par le consultant et devrait combiner plusieurs approches complémentaires :

Cadrage : une réunion devra se tenir après la signature du contrat. L’objectif principal de cette réunion est une bonne compréhension par le prestataire du périmètre du projet et de son organisation, et de fixer conjointement les modalités de conduite de l’étude à réaliser. Cette réunion peut également permettre au prestataire d’émettre des recommandations mutuellement reconnues pertinentes pour améliorer le cadre de l’étude.

A l’issue de la réunion de cadrage initial, le prestataire rédigera, une note de cadrage qui consignera ses principales recommandations pour la mise en œuvre de l’étude

Revue documentaire : à travers l'examen de la littérature existante et qui, combiné à l'expérience propre du consultant, devrait permettre de tirer expériences et leçons pour alimenter les objectifs de l’étude.

Entretiens semi-directifs : avec les leaders communautaires, l’équipe de projet et les services déconcentrés en charge des questions de l’agriculture et de l’aménagement.

Visites de terrain : sur le site afin d’observer et évaluer les besoins.

Triangulation et validation participative : à travers des réunions avec l’UGP et les membres du Consortium.

## LOCALISATION DES SITES

Les interventions à réaliser sont localisées dans les localités de Yengui Leksar et de Ain Ramdhane. Elles consistent en la réhabilitation de deux digues.

| Ouvrage Projeté | Localisation |  | Référence fiche de base (RMIS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| Digue de Yengui Leksar | 15.699816° | -7.971038° | F00-MR-118 |
| Digue de Ramdhane | 15.578641° | -8.739987° | F00-MR-143 |

## LES TACHES DU CONSULTANT

La mise en œuvre de la prestation sera conduite en trois étapes :

-	Etude pour l’élaboration des /APD/DAO

-	Participation à l’Evaluation des Offres et Sélection des entreprises de travaux

-	Suivi de la réalisation des travaux

### Etude pour l’élaboration des APD et DAO

A l’entame de cette mission, le consultant effectue une visite sur le site pour faire un diagnostic in situ. Le fil conducteur de tâches se présente comme suit :

- Contexte de l’intervention : décrire la localité et ses contraintes, sa démographie etc….

- Les bénéficiaires : il s’agit de décrire ici les bénéficiaires directes et indirectes de l’intervention

- Les impacts de l’intervention : il s’agit de décrire la valeur ajoutée de la réalisation de l’intervention

- La durabilité de l’intervention : il s’agit de décrire les mesures qui sont prises (construction selon les règles de l’art, suivi post réalisation, maintenance post réalisation…) pour garantir la durabilité de l’ouvrage.

- Etude technique : cette étude se fera en 2 phases :

- Une première phase consistant en un diagnostic : afin d'adapter les confortements ou les réparations aux causes des problèmes, il convient d'effectuer, préalablement à la conception et à la réalisation des travaux, un diagnostic de l'ouvrage et de son environnement (facteurs d’érosion et autres instabilités tels que les effondrements). Cela passe par :

- Une inspection visuelle détaillée.

- Une analyse du site : Étude hydrologique et hydraulique du cours d'eau, relevés topographiques.

- Une étude géotechnique : il s’agit d’une étude de sol par tout moyen y compris études de laboratoire pour connaître les caractéristiques du sol et les contraintes.

- Une deuxième phase de conception et de dimensionnement :

- Le dimensionnement hydraulique : Celui-ci consiste principalement au calcul du débit de crue maximal à maîtriser et à la détermination du niveau d'eau attendu lors des crues ;

- Le dimensionnement de la structure :  permet d'éviter tout facteur de dégradation différentiel et de garantir la stabilité de l’ouvrage.

- Réalisation des plans, coupes et schémas

- Les autres préconisations techniques en terme de mise en œuvre

- Elaboration des devis afin de permettre au maitre d’ouvrage d’évaluer les quantités et les coûts réels de l’ouvrage

- Enfin, le travail technique du cabinet consiste également au suivi post-APD de l’exécution des travaux de l’ouvrage.

### Participation à l’analyse des offres techniques et financières :

### En tant qu’expert sur la question, il est attendu du consultant retenu, sa participation à la commission d’analyse et d’attribution du marché relatif au recrutement d’un opérateur pour l’exécution des travaux de réalisation de l’ouvrage.

### Supervision des travaux de réhabilitation des digues :

Il s’agira pour le prestataire retenu, d’assurer le suivi régulier des travaux dont les principales étapes sont les suivantes :

- Préparation des fondations : Nettoyage, décaissement et compactage le sol

- Implantation : Marquer la zone de construction avec des piquets et des cordes.

- Mise en place du batardeau : Si nécessaire, installer un batardeau pour isoler le chantier de l'eau

- Construction de la digue :

  - Erection de la levée principale avec des matériaux adaptés

  - Construction en couches successives, en mouillant et compactant chaque couche pour assurer une bonne cohésion

  - Positionnement des couches de protection comme des cailloux ou des matériaux synthétiques pour briser la force des vagues et protéger de l'érosion

- Installation de la membrane d’étanchéisation : Intégration d’une membrane entre les couches pour une meilleure étanchéité et prévenir le suintement de l'eau.

Le cabinet assurera la supervision des travaux (durée de 6 mois) en collaboration avec l’équipe du projet.  Le cabinet pourra effectuer chaque mois une mission de terrain ou chaque fois que le besoin soit ressenti.

Le cabinet assurera le suivi et validation technique des demandes de décaissements de l’entreprise. Chaque demande de décaissement faite par l’entreprise devra être vérifiée, validée et accompagnée des pièces justificatives (PV de réception, PV journaliers, etc.) par le cabinet avec l’appui des techniciens de terrain.

Le cabinet effectuera la mission de réception provisoire des travaux et la réception définitive un an après la réception provisoire. Ces réceptions seront précédées par une réception technique des travaux.

Enfin, le consultant établira un rapport mensuel faisant ressortir l’état d’avancement des travaux.

### LIVRABLES ATTENDUS

| Etude APD/DAO | - Une note de cadrage - Un rapport provisoire intégrant les éléments énumérés dans la section « Résultats attendus » - Un rapport définitif prenant en compte les amendements et observations issus des restitutions avec les équipes et membres du consortium - Un Dossier d’Appel d’Offres (DAO) |
| --- | --- |
| Supervision des travaux | - PV d’installation des chantiers - PV journaliers - PV de réception technique - PV de réception provisoire - PV de réception définitive (le cas échéant) |
| Participation aux travaux d’analyse des offres | - Grille d’analyse - PV d’analyse |

### PROFIL DU CONSULTANT

Le cabinet doit maitriser la langue du projet qui est le français et avoir une bonne capacité de rédaction en français.

Le prestataire pourra proposer de mobiliser une équipe de plusieurs experts expérimentés rassemblant les compétences et expériences suivantes :

Compétences et expériences

### Profil 1 : Ingénieur en Hydrologie et hydraulique

- Compétences et expérience :

  - Solide expertise en études de comportement de l'eau, l'aménagement des cours d'eau et la prévision des crues.

  - Connaissance approfondie de la réalisation des ouvrages de mobilisation d’eau de surface notamment dans les zones sahéliennes.

  - Expérience en méthodologies qualitatives : entretiens, focus groups, observations participatives.

- Qualifications :

  - Ingénieur en Hydrologie et hydraulique , ou disciplines connexes.

  - Expérience préalable dans des études similaires, idéalement en Mauritanie ou dans des contextes comparables (zones sahéliennes ou pastorales).

### Profil 2 : Géotechnicien

- Compétences et expérience :

  - Expertise dans l'analyse des sols

  - Expérience dans les investigations de terrain, analyse les données pour évaluer la capacité portante et les risques naturels (glissements de sol, affaissements).

  - Expérience dans les chantiers d’ouvrages de mobilisation d’eau de surface, notamment dans la réalisation des digues et retenues d’eau.

- Qualifications :

  - Ingénieur Géotechnicien

  - Expérience préalable dans d’autres études similaires, idéalement en Mauritanie ou dans des contextes comparables (zones sahéliennes ou pastorales).

### Profil 2 : Ingénieur en Génie Civil

- Compétences et expérience :

  - Expertise dans les techniques de la construction, y compris la conception des structures, l'implantation et la gestion des travaux.

  - Expérience dans les chantiers d’ouvrages de mobilisation d’eau de surface, notamment dans la réalisation des digues et retenues d’eau.

- Qualifications :

  - Ingénieur Génie Civil

  - Expérience préalable dans d’autres études similaires, idéalement en Mauritanie ou dans des contextes comparables (zones sahéliennes ou pastorales).

### DUREE ET DEROULEMENT DE LA PRESTATION

La durée de la prestation est de quinze (15) jours à partir de la signature du contrat. Ces 15 jours seront prestés sur une durée de 2 mois.

### PRÉSENTATION DES OFFRES

Les candidat(e)s intéressé(e)s par cette offre sont priés de soumettre :

- Une offre technique détaillée comprenant :

o	Une note sur la compréhension de la prestation et des commentaires sur les TDR ;

o	Une note sur la méthodologie proposée incluant par étapes les choix des approches, des méthodes et des outils de travail ; le nombre de jours nécessaires

o	Un calendrier prévisionnel synthétique ;

o	Le(s) CV actualisé(s) et détaillé(s) ;

o	Les références (marchés similaires) du consultant dans le champ de l’étude ;

- Une offre financière détaillée faisant apparaitre les coûts unitaires et détaillés en TTC.

Les offres sont transmises par mail   au plus tard le 29 janvier 2026 à 12h00 aux adresses suivantes :

NOT Soco 38A Tevragh zeina en face du mur Est de l’Ambassade des Etats Unis

Section 2 – Instructions aux soumissionnaires, Conditions contractuelles particulières et Critères d’évaluation

En soumettant une offre, les soumissionnaires acceptent pleinement et sans restriction les conditions générales et particulières détaillées ci-après, qui régissent le marché comme seule base du présent appel d’offres, quelles que soient leurs propres conditions de vente auxquelles ils déclarent renoncer.

Les soumissionnaires sont réputés avoir examiné attentivement tous les formulaires, instructions, dispositions contractuelles et spécifications contenus dans le présent dossier d’appel d’offres et sont tenus de s’y conformer.

Les soumissionnaires qui ne soumettent pas une offre contenant toutes les informations et tous les documents nécessaires avant la date limite verront leur offre rejetée. Il ne saurait être tenu compte des remarques éventuelles formulées dans l’offre à propos du dossier d’appel d’offres ; les remarques sont susceptibles d’entraîner le rejet immédiat de l’offre sans qu’il soit procédé à son évaluation.

Les présentes instructions définissent les règles de soumission, de sélection et d’exécution des marchés financés au titre de la présente passation de marché.

## 1. – Les conditions particulières

| Référence du marché | PPM B2 N°1 |
| --- | --- |
| Nom de l’Acheteur/ Client | Ecodev |
| Adresse de l’acheteur/ Client | Adresse Ecodev |
| Nom du projet | Projet Khaïma |
| Financement | Fondation Facilité Sahel |
| Objet du marché | Services, prestation intellectuelle |
| Procédure de passation de marché | Procédure Appel d’Offres local ouvert |
| Type de contrat | Forfaitaire |
| Prise en charge des frais | Non applicable |
| Nombre de lot | Lot unique |
| Langue de l’offre | Français |
| Monnaie de l’offre | MRU |
| Monnaie de règlement des services | MRU |
| Les consortiums sont autorisés | N/A |
| La sous-traitance est autorisée | Non |
| Prix révisables | Non |
| Adresse et personnes de contact pour l’obtention des clarifications | Lamine.diakhite@ecodev.mr |
| Dépôt des offres : | Les offres doivent être déposées avec la mention « Etude pour la réalisation d’un Avant-Projet Détaillé et la réalisation d’un Dossier d’Appel d’Offres dans le cadre de la réalisation de deux Digues dans les localités de Yengui Leksar dans Moughata de Timbédra et Ain Ramdhane dans la Moughataa de Djigueni– Projet Khaïma » par courrier physique à l’adresse du siège d’ECODEV, suivante : NOT Soco 38A Tevragh zeina en face du mur Est de l’Ambassade des Etats Unis |
| Modalités de dépôt des offres | Procédure papier : l’offre technique et financière doit être placée dans une enveloppe fermée, portant les mentions indiquées dans les instructions aux soumissionnaires (généralement : le nom du soumissionnaire, l’objet et le numéro de l’appel d’offre). Cette enveloppe doit ensuite être placée dans une deuxième enveloppe qui sera adressée à l’adresse indiquée, où elle devra être remise en main propre contre signature ou par service de courrier express. L’enveloppe devra contenir : 1 version originale + 3 copies ; Procédure numérique : l’offre technique et financière doit être envoyée au moyen d’un ou de plusieurs fichiers numériques non modifiables. Aucun élément révélant le contenu technique ou financier ne peut apparaitre dans le message accompagnant le fichier. Le non-respect de ces instructions constitue un élément de non-conformité et donne lieu au rejet de l’offre. |
| Date et heure limite de dépôt | 29 Janvier 2026 avant 12 Heures, heure GMT |
| Date et heure limite pour soumettre des questions | 5 jours ouvrés avant la date limite de dépôt des offres |
| Date et heure et lieu de session du comité d’ouverture des offres | Le comité d’ouverture des offres se réunira dans les locaux Ecodev Mauritanie le 29 Janvier 2026. Cette date pourra être modifiée en fonction des contraintes |
| Durée de validité de l’offre | Au moins 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres |
| Garantie de soumission | Non exigée |
| Garantie de bonne exécution | Non exigée |
| Régime fiscal et douanier | Pas d’exonération |
| Plan de paiements | 30% à la signature du contrat 40% à la remise du rapport provisoire 30% à la validation du rapport final |
| Pénalités | Une pénalité de 1/1000ième par Jour de retard du livrable attendu sera appliquée. |

## 2.- Les critères d’évaluation

  - Critères d’éligibilité

Le soumissionnaire, ainsi que les membres du groupement, les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants le cas échéant, doivent répondre aux critères d’éligibilité requis, à savoir la conformité de l’offre et l’éligibilité du soumissionnaire :

- L’offre est jugée conforme si l’intégralité des justificatifs requis sont fournis.

- Eligibilité du soumissionnaire : Le soumissionnaire ou ses représentants ne figurent pas sur la liste unique de gel de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

  - Critères de sélection

Les critères de sélection ont pour objet de vérifier que le candidat a la capacité de réaliser le marché. Les critères de sélection des candidatures sont de deux sortes : les capacités techniques et professionnelles, et les capacités économiques et financières.

- Capacité économique et financière : le chiffre d’affaires moyen annuel devra être au moins équivalent au montant du marché sur deux des trois exercices.

- Capacité technique et professionnelle : trois références d’un montant similaire et d’un objet similaire au cours des cinq dernières années.

  - Critères d’attribution

- Evaluation technique

L’offre sera sélectionnée selon la méthode qualité / prix (mieux disant). Toute offre qui n’a pas atteint le score minimum de 70 points est éliminée.

| Critère technique | Elément | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adéquation de la méthodologie et du calendrier proposés aux Termes de référence (TdR) | 30% |
| 2 | Qualifications et compétences du Personnel-clé pour les services Détail nombre de point par poste - Expérience générale du cabinet dans des missions similaires. - Références vérifiables dans le domaine de l’hydraulique, , génie civil, réalisation ouvrages de mobilisation d’eau de surface. - Composition et complémentarité de l’équipe. | 70% |
|  | Total | 100% |

Critère d’évaluation technique numéro 1

Le nombre de points attribué pour ce critère sera déterminé sur la base des sous-critères et des poids en pourcentage suivants :

| - La compréhension des TDR est pertinente : elle apporte une valeur ajoutée | 20% |  |
| --- | --- | --- |
| - La méthodologie est claire et complète : totalité des services, organisation décrite, ressources mobilisées, liste des activités, risques et hypothèses, Intégration de la dimension genre et inclusion dans la méthodologie et l’analyse ; Expériences antérieures dans ce domaine. | 50% |  |
| - Le programme de travail est détaillé, réaliste et conforme aux TdR et à la méthodologie proposée | 10% |  |
| - Le nombre d'expert(s) et le nombre prévu de jours de travail pour chaque expert sont bien dimensionnés pour réaliser de manière satisfaisante chaque activité | 20% |  |
| TOTAL |  | 100% |

Critère d'évaluation technique numéro 2

Le nombre de points attribué pour le Personnel-clé ci-dessus sera déterminé sur la base des trois sous-critères et des poids en pourcentage suivants :

| - Qualification d’ordre général | 30% |
| --- | --- |
| - Pertinence pour le projet | 60% |
| - Expérience de la région et/ou connaissance de la langue | 10% |
| TOTAL | 100% |

- Evaluation financière

L’offre la plus basse reçoit 100 points. Les offres non retenues techniquement (score inférieur à 70 points) ne sont pas pris en compte.

Note financière = (montant de l’offre la plus basse/ montant de l’offre évaluée) x 100

- Note globale

Note globale : La pondération qualité / prix est de 75% offre technique, 25% offre financière. L’offre retenue est celle recevant la meilleure note pondérée, c’est-à-dire l’offre présentant le meilleur rapport qualité/ prix.

# Formulaire n°1 : Lettre de soumission

[Lot Unique]

Référence et intitulé du marché : « Etude pour la réalisation d’un Avant-Projet Détaillé et la réalisation d’un Dossier d’Appel d’Offres dans le cadre de la réalisation de deux Digues  dans les localités de Yengui Leksar dans Moughata de Timbédra et Ain Ramdhane dans la Moughataa de Djigueni  – Projet Khaïma »

En réponse à votre Appel d’Offres pour le marché précité, nous, soussignés XXXX, déclarons par la présente que :

- Nous avons examiné et nous acceptons dans sa totalité son contenu. Nous acceptons sans réserve ni restriction et intégralement ses dispositions.

- Nous proposons d’exécuter, conformément aux termes de référence du dossier d’appel d’offres et selon les conditions et délais indiqués, sans réserve ni restriction, les livraisons des fournitures et services détaillées dans notre offre technique.

- Le prix de notre offre [indiquer le cas échéant si cela inclut des pièces de rechanges, des consommables ou des services de maintenance], est de XXXXX (à préciser en chiffres et en lettres).

- Cette offre est valable pour une période de 90 jours à compter de la date limite de soumission des offres.

- Nous soumettons cette offre [en notre nom/ au nom du groupement XXX dont nous sommes chef de file]. Nous confirmons que nous ne soumissionnons pas sous une autre forme pour le même marché.

| Date |  |
| --- | --- |
| Nom et prénom du représentant autorisé |  |
| Signature du représentant autorisé |  |
| Cachet |  |

# Formulaire 2 : Fiche d’identification du soumissionnaire

A compléter pour chaque membre du groupement, le cas échéant :

| Nom légal du soumissionnaire |  |
| --- | --- |
| Nom commercial du soumissionnaire (si différent) |  |
| Forme juridique du soumissionnaire |  |
| Numéro d’enregistrement du soumissionnaire au registre des entreprises ou équivalent |  |
| Lieu d’enregistrement principal (ville et pays) |  |
| Téléphone |  |
| Adresse mail |  |

| Date |  |
| --- | --- |
| Nom et prénom du représentant autorisé |  |
| Signature du représentant autorisé |  |
| Cachet |  |

Joindre copie de la pièce d’identité du représentant autorisé et la copie d’enregistrement de l’entité .

# Formulaire 3 : Fiche d’identification bancaire du soumissionnaire

Les règlements seront effectués sur le compte bancaire suivant :

COORDONNEES BANCAIRES

| Intitulé du compte |  |
| --- | --- |
| IBAN/ Numéro de compte |  |
| Devise |  |
| Code BIC/ SWIFT |  |
| Nom de la banque |  |
| Nom de l’agence |  |
| Adresse de l’agence (rue, ville, pays, code postale) |  |

DONNEES DU TITULAIRE DU COMPTE

Telle que déclarée à la banque

| Titulaire du compte |  |
| --- | --- |
| Adresse complète du titulaire |  |

| Date |  |
| --- | --- |
| Nom et prénom du représentant autorisé |  |
| Signature du représentant autorisé |  |
| Cachet |  |

Joindre un RIB émis par la banque

# fORMULAIRE 6 : Déclaration de capacité technique et professionnelle du soumissionnaire

Le soumissionnaire détaille les informations sollicitées et certifie que l’ensemble de celle-ci est exact.

Lister les références requises (5 maximum au cours des 3 dernières années) ci-dessous :

| Titre du projet : |  | Pays : |
| --- | --- | --- |
| Localisation au sein du pays : |  | Equipe d’expert mis à disposition par le prestataire : |
| Nom du client |  | Nombre d’experts mobilisé |
| Contact du client (adresse, telephone) |  |  |
| Date démarrage | Date fin | Montant du contrat |
| Si intervention en groupement, nom des autres structures intervenantes |  | Nombre d’homme mois de prestation fourni |
| Nom du chef de mission |  |  |
| Description du projet |  |  |
| Description des services rendus |  |  |

| Titre du projet : |  | Pays : |
| --- | --- | --- |
| Localisation au sein du pays : |  | Equipe d’expert mis à disposition par le prestataire : |
| Nom du client |  | Nombre d’experts mobilisé |
| Contact du client (adresse, telephone) |  |  |
| Date démarrage | Date fin | Montant du contrat |
| Si intervention en groupement, nom des autres structures intervenantes |  | Nombre d’homme mois de prestation fourni |
| Nom du chef de mission |  |  |
| Description du projet |  |  |
| Description des services rendus |  |  |

| Titre du projet : |  | Pays : |
| --- | --- | --- |
| Localisation au sein du pays : |  | Equipe d’expert mis à disposition par le prestataire : |
| Nom du client |  | Nombre d’experts mobilisé |
| Contact du client (adresse, telephone) |  |  |
| Date démarrage | Date fin | Montant du contrat |
| Si intervention en groupement, nom des autres structures intervenantes |  | Nombre d’homme mois de prestation fourni |
| Nom du chef de mission |  |  |
| Description du projet |  |  |
| Description des services rendus |  |  |

| Date |  |
| --- | --- |
| Nom et prénom du représentant autorisé |  |
| Signature du représentant autorisé |  |
| Cachet |  |

# Formulaire 7 : offre technique POUR L’APD

    - Méthodologie et plan de travail proposés pour accomplir les Services

Il est suggéré de présenter la Proposition technique (8 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) comme suit :

- Méthodologie : Spécifiez la manière dont vous comprenez les objectifs des Services, la méthodologie pour exécuter chaque type de mission demandée et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leurs conséquences, et la méthodologie que vous envisagez pour les résoudre.

- Plan de travail. Spécifiez la nature et la durée des activités que comprennent les Services, le séquençage et les articulations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires du Client) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit démontrer que les Termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail réaliste pour chaque type de mission. Une liste des documents finaux, y compris les rapports qui constituent le livrable final doivent être inclus.

    - Curriculum Vitae des Experts

Vous joindrez à votre proposition les CV détaillé(s) et mis à jour.

# Formulaire 8 : offre financière

| Référence | Libellé | Unité | Quantité H/J | Prix unitaire [devise] | Prix total [devise] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rémunération (honoraires) |  |  |  |  |  |
| Expert 1 (préciser fonction) | Nom et prénom |  |  |  |  |
| Expert 2 |  |  |  |  |  |
| Enquêteurs |  |  |  |  |  |
| Frais encourus dans le cadre de la réalisation de la mission |  |  |  |  |  |
| Per diem |  |  |  |  |  |
| Transport locaux |  |  |  |  |  |
| (compléter le cas échéant) |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

| Date |  |
| --- | --- |
| Nom et prénom du représentant autorisé |  |
| Signature du représentant autorisé |  |
| Cachet |  |

# Formulaire 9 : declaration d’integrite, d’eligibilité et de responsabilite environnementale et sociae

Déclaration d'intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale

Intitulé de l’offre ou de la proposition :  A :

(le "Marché"1) (le "Maître d’Ouvrage")

| 1. |  |  | Nous reconnaissons et acceptons que la Facilité G5 SAHEL ne finance les projets du Maître d’Ouvrage qu'à ses propres conditions qui sont déterminées par |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | la Convention de Financement qui la lie directement ou indirectement au Maître d’Ouvrage. En conséquence, il ne peut exister de lien de droit entre la Fondation Facilité Sahel et notre entreprise, notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous­traitants. Le Maître d’Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus de passation des marchés et de leur exécution. Selon qu’il s’agit de marchés de travaux, de fournitures, d’équipements, de prestations intellectuelles (consultants) ou d’autres prestations de services, le Maître d’Ouvrage peut également être dénommé Client ou Acheteur. |
|  |  | 2. | Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement, ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous­traitants, n'est dans l'un des cas suivants : |

  - Être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité, ou être dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature ;

  - Avoir fait l'objet :

    - D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du Marché, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l’hypothèse d’une telle condamnation, nous disposons de la possibilité de joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette condamnation n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

    - D’une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par l’Union Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans lequel nous sommes établis, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché (dans l’hypothèse d’une

telle sanction, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette sanction n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

    - D'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis

1 Lorsque la présente Déclaration d’Intégrité est requise dans le cadre d’un contrat qui n’est pas qualifiable de « marché » au sens du droit local, le terme « marché(s) » y est dès lors remplacé par le terme « contrat(s) » et les termes « soumissionnaire ou consultant » y sont dès lors remplacés par le terme « candidat » dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché financé la Fondation facilité Sahel

  - Figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies, l'Union Européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;

  - Avoir fait l’objet d’une résiliation prononcée à nos torts exclusifs au cours des cinq dernières années du fait d'un manquement grave ou persistant à nos obligations contractuelles lors de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction n’ait pas fait l’objet d’une contestation de notre part en cours ou ayant donné lieu à une décision de justice infirmant la résiliation à nos torts exclusifs ;

  - N’avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître d’Ouvrage ;

  - Être sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale et figurer à ce titre sur	la liste publiée à l'adresse	électronique http://www.worldbank.org/debarr (dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, nous pouvons joindre à la présente Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer que cette décision d’exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

  - Avoir produit de faux documents ou s’être rendu coupable de fausse(s) déclaration(s) en fournissant les renseignements exigés par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du présent processus de passation et d’attribution du Marché.

- Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement ni de nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous­traitants, n'est dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :

  - Actionnaire contrôlant le Maitre d’Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maitre d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de la Fondation Facilite Sahel et résolu à sa satisfaction.

  - Avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre d’Ouvrage impliqué dans le processus de passation du Marché ou la supervision du Marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de Fondation Facilite Sahel et résolu à sa satisfaction ;

  - Contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire ou consultant, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire ou consultant, recevoir d'un autre soumissionnaire ou consultant ou attribuer à un autre soumissionnaire ou consultant directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire ou consultant, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire ou consultant nous permettant d'avoir et de donner accès

aux informations contenues dans nos offres ou propositions respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maitre d’Ouvrage ;

  - Être engagé pour une mission de prestations intellectuelles qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maitre d’Ouvrage ;

  - Dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux, fournitures ou équipements :

- Avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre de la procédure de passation du Marché;

- Être nous-mêmes, ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maitre d’Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

- Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, pour participer à une procédure de mise en concurrence, nous certifions que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

- Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera la Fondation Facilite Sahel, tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.

- Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :

  - Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement  des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.

  - Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute Personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat du Maitre d’Ouvrage, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre Personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit

un service public, ou (iii) toute autre Personne définie comme agent public dans l'Etat du Maitre d’Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

  - Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à toute Personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que se soit, un avantage indu de toute nature, pour elle­même ou pour une autre Personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

  - Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maitre d’Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

  - Nous­mêmes, ou l'un des membres de notre groupement, ou l'un des sous­traitants n'allons pas acquérir ou fournir de matériel et n'allons pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l'Union Européenne ou de la France.

  - Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l'ensemble de nos sous­ traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux lorsqu’elles sont indiquées dans le plan de gestion environnementale et sociale fourni par le Maitre d’Ouvrage.

- Nous­mêmes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous­traitants, autorisons la Fondation Facilite Sahel à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et à l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Fondation Facilite Sahel.

Nom :                          Dûment habilité à signer pour et au nom de2

Signature :

En date du :

En tant que :

4.2. Modèle de contrat

# CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE

مهنيوالتنمية المتضامنة

Contrat de consultant entre Ecodev et M. Nom prénom relatif à une prestation dans le cadre de l’étude intitulée XXX

Référence interne :

Référence interne :

Entre : l’ONG Ecodev :

- Adresse Ecodev

Représenté par : ……………………

Ci-après désigné Ecodev;

Et :

Nom du cabinet

Représenté par : M. Nom Prénom

Adresse :

Tél :

Pour les autoentrepreneurs indiquer s’ils sont exemptés de TVA au titre de l’article 293 bis du CGI

Ci-après désigné le cabinet ;

Les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Cadre général et objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de réalisation de cette mission et les obligations des deux parties.

Article 2 : Documents contractuels

Les deux parties reconnaissent le caractère contractuel des termes de référence de la mission, annexés au présent contrat.

Article 3 : Date de prise d’effet du présent contrat et durée du contrat

Le présent contrat prend effet à la date de sa signature par les deux parties, et se terminera au terme de la mission, prévue pour une durée de XX mois.

Si la prestation n’est pas achevée à la date prévue, les parties pourront convenir d’une extension du délai pour la finalisation des actions prévues au contrat. Cette extension n’est pas automatique et est soumise à la signature d’un avenant suite à un accord formel du coordinateur.

Article 4 : Nature de la prestation

La prestation de services faisant l’objet du présent contrat consiste à : compléter

Article 5 : Obligations du consultant

Les obligations du consultant sont des obligations de résultats, en conséquence de quoi :

Le consultant réalisera la mission confiée à lui en se conformant aux indications contenues dans le document mentionné à l’article 2 ci-dessus et aux précisions qui y seront apportées par M. (Nom Prénom de la personne qui encadre à Ecodev, qui assurera le suivi de ses travaux et sera son point focal pendant la durée de sa mission), point focal pour Ecodev.

Il travaillera en étroite collaboration avec toutes les personnes et experts internes ou externes à Ecodev mobilisés dans le cadre de l’étude.

Il remettra les différents livrables précisés dans les termes de référence selon le calendrier de travail prévu en annexe à ce contrat ; le calendrier pourra être réajusté sur décision de Ecodev, en concertation avec le consultant.

Le consultant est sélectionné en raison de sa connaissance approfondie du sujet concerné et de son haut niveau d’expertise.

Au cas où les livrables ne seraient pas conformes aux indications contenues dans les termes de référence ou seraient d’une qualité jugée insuffisante par Ecodev, il pourra être demandé au consultant d’opérer des modifications à ces livrables, sans que ce travail n’ouvre droit à une rémunération supplémentaire.  Le consultant remettra à Ecodev une nouvelle version de ce rapport dans les délais qui lui seront précisés par Ecodev. Cette nouvelle version comportera les modifications demandées par Ecodev.

Le consultant réservera et réglera par avance son billet d’avion A/R et s’acquittera des formalités nécessaires à l’obtention du visa. Ce montant total doit s’inscrire dans une enveloppe qui ne dépasse pas XXX €. Les voyages se font au tarif le plus avantageux et suivant le parcours le plus court. Tout dépassement sera à la charge du consultant.

Par ailleurs, le consultant souscrira à ses obligations professionnelles, fiscales et sociales au regard desquelles il est seul responsable vis-à-vis des organismes concernés. Le prestataire déclare faire son affaire du paiement des impôts, taxes et charges sociales liées à l’exécution de ce contrat. La responsabilité de Tenmiya ne pourra pas être recherchée en cas de manquement de ce dernier à ses obligations.

Article 6 : Obligations de Ecodev

Le point focal de Ecodev rendra disponible pour donner toutes les précisions utiles au consultant pour réaliser sa mission et faciliter son travail sur le terrain.

Ecodev versera au consultant les sommes dues à lui selon les modalités et dans les conditions prévues à l’article 9 du présent contrat.

Article 7 : Responsabilité, couverture sociale et médicale

En aucun cas, Ecodev ne pourra être tenu pour responsable des dommages matériels (y compris corporels) et moraux pouvant être causés par des tiers au consultant dans le cadre des activités devant être menées par lui et faisant l’objet du présent contrat.

Aussi, le consultant souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour la conduite des activités pouvant être menées par lui dans le cadre de l’exécution du présent contrat.

Ecodev est libéré de toute responsabilité quant à la couverture sociale et médicale du consultant. Le consultant fera son affaire de toutes les démarches destinées à garantir sa couverture sociale et médicale.

Article 8 : sécurité

Ecodev assure la sécurité du consultant lors de ses déplacements sur le terrain, dans les mêmes conditions que celle de ses salariés. Ecodev a une obligation de moyens mais pas de résultat. Il est demandé au consultant de se conformer aux règles de sécurités qui lui sont données par les équipes de Ecodev dans le pays. Dans le cas où le consultant ne respecte pas ces règles ou organise son travail sur le terrain de façon indépendante sans concertation avec la représentation de Ecodev sur les aspects de sécurité, il assume seul les conséquences potentielles qui peuvent en résulter.

Article 9 : Dispositions financières et modalités de règlement des sommes dues au consultant

Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, Ecodev versera au consultant une somme forfaitaire d’un montant de A compléter TTC ou H.T

Cette somme se décompose ainsi :

- XX jours de prestation de service à XXX € par jour, soit XXX euros (en lettre euros)

- Et XX jours de per diem (correspondant au nombre de jours hors du domicile) à XX €, soit XXX euros (en lettre euros). Les per diem sont destinés à couvrir les frais d’approche (gare/aéroport) en France, les frais de déplacements dans le pays (train/taxi), les frais de restauration, les frais d’hébergement, ainsi que toutes les dépenses personnelles telles que boissons, téléphone, fax, Internet, etc…

Le versement de ces sommes se fera de la façon suivante :

- Un premier versement à la signature du contrat de XXXX euros (en lettres euros), soit 30% du coût total de la prestation sur présentation d’une facture d’acompte.

- Un deuxième versement de XXXX euros (en lettres euros), soit 40% du coût total de la prestation de à la réception des livrables XXX, sur prestation d’une facture.

- Un dernier versement à la date de fin du contrat, de XXX euros (en lettres euros), soit 30 % du coût total de la prestation, après réception du rapport final et à la réception d’une facture de demande de solde. Le versement sera effectué à 30 jours fin de mois le 5 du mois suivant la réception de la facture finale.

Ecodev se libèrera des sommes dues au consultant au titre de l’exécution du présent contrat en faisant porter les montants susmentionnés au crédit de son compte ouvert à la Banque

Agence:

Nom:

N° compte:                         – clé RIB :

(Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal)

En application des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, aucun paiement ne pourra être effectué entre les mains d’une tierce personne, si le nom de celle-ci n’est pas explicitement indiqué dans le contrat. Le paiement en espèces des sommes dues par chèque ou virement ne sera pas non plus accepté

Article 10 : Lutte contre la corruption et la fraude, et prévention de l’exploitation et des abus sexuels

Chaque Partie doit respecter les règles d'éthique les plus rigoureuses durant l’exécution du présent contrat, et déclare :

Ne pas avoir fait l’objet d’une quelconque condamnation pour fraude ou corruption ;

Ne mettre en œuvre aucunes pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de l’exécution de ce contrat

Ecodev réaffirme une tolérance zéro vis-à-vis des actes de corruption, fraude ou pratiques anticoncurrentielles de toutes natures.

- Le consultant s’engage par ailleurs à traiter toute personne rencontrée dans l’exécution de son travail avec respect et dignité, à ne se livrer à aucune forme de maltraitance, que ce soit vis-à-vis d’enfants ou d’adultes, et à s’abstenir de tout comportement de harcèlement sexuel ou moral.

Les signalements peuvent être effectués à l’adresse email XXXXXXXXXXXX

- Le non-respect de ces règles éthiques est un motif de résiliation de plein droit et sans indemnités du présent contrat.

Article 11 : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Chaque Partie doit respecter les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en vigueur et déclare :

Ne pas figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les nations unies, l'union européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;

Ne pas participer d’une quelconque manière que ce soit au blanchiment d’argent et/ou au financement du terrorisme ;

- Par ailleurs, ce contrat de prestation étant financé parla Fondation Facilite Sahel  Ecodev est tenu d’appliquer les procédures de vérification de non-exclusion prévues par la convention de financement. Ecodev doit donc s’assurer, avant la signature du contrat mais aussi en cours d’exécution de celui-ci, que le prestataire n’est sont pas listé· dans les registres de sanctions internationaux et nationaux.

- A cette fin, il vous est demandé de fournir une copie de la pièce d’identité du/de la Président·e et du/de la Directeur·trice général·e de votre société, en plus des documents officiels d’enregistrement de votre société. Pour les entreprises unipersonnelles, une copie de la pièce d’identité officielle du consultant est exigée.

- L’inscription de l’entité légale du prestataire ou de l’un·e de ses dirigeant·e·s sur une des listes de sanctions internationales ou nationales au cours de l’exécution du contrat est un motif légitime de résiliation de celui-ci. Cette condition est imposée par le financeur du projet.

- La signature du contrat entraine l’acceptation pleine et entière de cette disposition.

- La vérification sera faite à l’aide d’un logiciel spécialisé. Les données personnelles des dirigeant·e.s (du consultant pour les entreprises unipersonnelles) seront conservées dans ce logiciel pendant une durée de 10 ans, qui correspond à la durée maximum durant laquelle le financeur du projet nous impose une obligation de traçabilité et peut mandater un audit. Le consultant dispose d’un droit de rectification des données personnelles fournies durant cette période de 10 ans.

Article 12 : Diffusion des résultats

Le consultant cède à Ecodev l’ensemble de ses droits patrimoniaux sur la totalité des documents réalisés dans le cadre du présent contrat. Ecodev est détenteur exclusif, pour tous pays, des droits de publication, de traduction, de reproduction et de représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des informations contenues dans la totalité des documents réalisés par le consultant et remis à Ecodev par lui.

Toute diffusion, par le consultant, de toute information relative aux travaux faisant l’objet du présent contrat est conditionnée à l’accord préalable et écrit de Ecodev. En cas d’accord préalable de Ecodev, mention sera faite de l’ensemble des organismes et auteurs ayant contribué à l’étude, notamment Ecodev.

En cas de diffusion intégrale ou partielle, par Ecodev, des documents réalisés par le consultant, Ecodev mentionnera l’apport du consultant dans le travail réalisé.

Aux effets ci-dessus, le consultant déclare disposer de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle portant sur les documents réalisés, de la faculté de les céder ou concéder, et garantit que leur utilisation par Ecodev dans les conditions définies à la présente ne saurait violer les droits de tiers.

La présente cession est consentie pour toute la durée légale de protection des documents réalisés, telle que cette protection résulte des législations en vigueur tant en France qu’à l’étranger, ainsi que des conventions internationales, tant actuelles que futures.

Article 13: Cas de force majeure

Aucune partie ne pourra être considérée en défaut dans l’accomplissement de ses obligations, si elle se trouve empêchée par un cas de force majeure.

En particulier, le prestataire renonce vis-à-vis du contractant à toutes réclamations d’indemnités du fait de cas de force majeures. Les cas de forces majeures comprennent, sans y être limités, les hostilités, émeutes, troubles civils, grèves, épidémies, incendies par accident, inondations, cyclones, tremblements de terre, blocus ou embargo, carence de moyens de transport, toute loi, proclamation ou décret, réquisition du gouvernement ou d’agence gouvernementale sous la juridiction de laquelle tombe la prestation.

Article 14 : Règlement des différends et litiges nés de l’exécution du présent contrat

Les parties tenteront de régler à l’amiable tout différend né de l’exécution du présent contrat.

En cas d’échec et/ou d’impossibilité de règlement amiable, le litige sera porté devant les tribunaux compétents de la juridiction de Paris, seuls compétents pour connaître de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat.

La loi applicable au présent contrat est la loi Mauritanienne.

Fait en 2 exemplaires,

Le,

A Nouakchott,